为明确甲乙双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的要求，经双方协商，特就甲方委托乙方进行辅助生产作业事项，订立本协议，以便共同遵守。

第一条  委托项目名称、内容、要求：

甲方委托乙方对高炉作业区进行辅助生产作业。具体委托的项目、工作界面、作业内容、要求见本协议第五条款。

第二条  委托期限：依据经营管理中心合同签订期，每条主铁沟以合同期结束当年12月31日前最后一次浇注一次性通铁结束为止。

第三条  甲方的权利、义务

一、甲方权利

1、甲方有权对委托事项提出生产作业标准和要求。

2、甲方对乙方执行生产作业标准和要求的情况有监督、检查权。

3、甲方对乙方没有达到生产作业标准和要求的事项有考核权。根据区域管理责任制，甲方有权对乙方在甲方负责的管辖区域内开展的生产作业活动按甲方各基层单位的相关管理制度进行考核。

4、甲方对乙方在工作过程中违反生产作业标准和要求的行为有制止权。

5、甲方对乙方不胜任岗位要求的人员有权提出调换要求。

6、甲方有权根据生产需要向乙方下达临时生产作业计划和生产指令。

7、甲方安排乙方人员从事协议以外的其他工作，必须事先对乙方人员进行安全教育和安全交底。

8、甲方有权要求乙方参加所在区域管辖单位的生产调度会、安全管理例会，了解安全生产动态，及时传递和报告安全生产信息。

9、甲方有权根据作业特点对乙方作业人员流动率提出要求。

10、甲方有权对年度评价不合格或发生重大事故的承包单位，终止其合同或取消下年投标资格。

二、甲方义务

1、甲方负责向乙方提供生产作业标准和工艺技术规程等标准性文件。并对乙方对作业标准和工艺技术规程等标准性文件提出的修改和完善意见进行研究，采纳后要及时纳入相应的标准性文件中。

2、甲方负责及时向乙方提供生产作业计划、检修计划和生产指令等。

3、甲方负责向乙方提供满足安全生产要求的作业场所及本协议约定甲方提供的设备。对不符合安全、环保标准的场所、设备及作业效率低下的设备有责任完善和整改。

4、甲方负责对乙方提出的安全隐患进行及时整改。

5、甲方负责承包范围内的耐火材料需求计划编制。

第四条 乙方的权利、义务

一、乙方权利

1、乙方对甲方提供的作业标准和工艺技术规程等标准性文件中存在的不满足安全和生产要求之处有提出修改和完善权。

2、乙方有权要求甲方及时提供生产作业计划和指令，并对生产作业计划和指令的优化有建议权，对甲方违章指挥及违反安全规程的作业有拒绝权。

3、乙方有权要求甲方提供满足安全生产要求的作业场所、设备。

4、乙方对生产过程中存在的安全隐患有提出权和配合采取措施权。如隐患不能及时解除并危急乙方人员人身安全，乙方有权在通知甲方后停止作业，撤出人员。

二、乙方义务

1、乙方必须严格执行甲方对委托事项提出的标准和要求。

2、乙方接受甲方对乙方执行标准和要求方面的监督和检查，并对甲方所提出的问题及时进行整改。

3、乙方接受甲方对作业中没有达到标准和要求的作业事项按公司«事故管理办法»进行考核。

4、乙方要定期组织岗位操作人员的岗位培训和安全培训，提高操作技能，做好生产过程中的安全监督和检查。

5、乙方对甲方提出调换不适合岗位要求人员的要求经确认后及时调换。

6、乙方在甲方区域内作业时，要遵守甲方相关的各类规章制度。

7、乙方应按甲方下达的临时生产作业计划和生产指令安排人员、组织作业。

8、乙方因自身原因欲退出功能承包作业，应提前向甲方和经营管理中心提出退出申请，经甲方和经营管理中心同意并待经营管理中心将后续工作安排妥当后按甲方规定的方式与时间退出，否则由于乙方不按甲方要求擅自退出，甲方将按照该作业项目对乙方进行考核20万元。

9、乙方对本单位职工队伍稳定性负责，必须按甲方要求保证作业人员的人数、工种及作业人员稳定性。

10、乙方对本单位职工安全管理负第一责任，负责本单位职工日常安全管理和安全检查；负责按照国家规定的标准为本单位职工提供符合国家标准的劳动防护用品；依法为本单位职工办理工伤保险；负责参加涉及本单位人身伤害事故的调查、分析和处理；负责对甲方提出的问题和隐患进行整改；负责对本单位从业人员进行培训教育，经考试合格后，方可上岗作业。特种设备和特种作业人员具有特种设备合格证和操作证，确保特种作业人员持证上岗。负责保证法律法规规定的其它劳动安全条件。

11、乙方的安全管理由乙方自行管理，由于乙方责任出现各类安全事故，由乙方承担所有责任，并负责处理善后事宜，甲方不承担任何责任。

12、乙方应与甲方签订《相关方安全、环保、防火、厂容、治安保卫管理协议书》等协议。

13、乙方在满足甲方生产工艺要求的前提下，作为高炉出铁场区域耐火材料的承包方，承包方能够自产的用于炼铁出铁场区域耐材承包的耐火材料品种可由承包方自产供货，不需提供相关业绩证明材料，也不需经试验程序验证；承包方不能够自产的品种，承包方可以按标准外购供货，但需要向经营管理中心提供外购方在钢铁同行业的对应品种实际供货的业绩证明材料（合同和发票）。并负责保质、保量、按时地组织供应给甲方使用。

14、乙方负责接受需求计划、组织配送、现场施工、日常使用维护等相关工作的质量监督、跟踪控制等全过程服务。

15、乙方承接高炉炉前沟子队责任，负责日常的沟子检查和维护，负责日常清扫高炉铁道线卫生，炉缸区域卫生，炉台区域卫生，炉身区域卫生，吊车区域卫生和日常休风换风口及二套子工作。

第五条  工作界面

一、承包方式：

3个铁口承包给一家，乙方承担炉前1#、2#、3#炉前铁口区域包括铁口泥套、主铁沟、支铁沟、渣沟、共用渣沟、残铁沟、事故沟、摆动溜嘴、铁沟流嘴和备用摆嘴等区域内所有耐火材料提供及施工与维护，包括供料、检测、主铁沟清理、支模、浇注、脱模、烘烤、维护、运行管理、场地清理、现场技术服务等相关工作。

二、承包范围：

1、主铁沟区域：主铁沟钢壳以内的所有耐火材料（包括浇注料、捣打料、高铝砖、碳化硅砖、粘土砖、泥浆等所有耐火材料）

2、支铁沟区域：支铁沟内所有耐火材料及其预制件

3、渣沟区域：渣沟、共用渣沟内所有耐火材料及其预制件

4、摆动流嘴区域：在线运行摆嘴及备用摆嘴浇注料

5、铁口泥套区域：泥套浇注料

6、堵砂口眼用料

7、辅助材料：无沥青捣打料、沟泥捣打料、开口机前挡板和渣铁沟盖板浇注料。

第六条 管理职责

一、计划管理

1、甲方根据渣铁沟通铁量和实际侵蚀情况，及时制定渣铁沟的修理计划，双方协商一致确定渣铁沟的休止时间，并提前一周通知乙方。

2、乙方根据需求计划合理组织安排配送计划。

3、如果甲方生产遇到突发事故，必须及时向乙方提出紧急供货计划。乙方应在最短时间内完成紧急供货，协助甲方尽快恢复正常生产。

4、乙方不能保证供货，造成甲方生产顺行受到影响，但未造成设备停产的情况，乙方必须在规定时间内进行整改，并向甲方提交书面整改报告。

二、质量管理

1、甲方提供鞍钢股份有限公司技术条件APTQ LTZ 003-14、APTQ LTZ 007-12a、APTQ LTZ 006-12a、APTQ LTZ 004-12及生产操作使用要求，乙方提供主铁沟、渣沟、支铁沟等浇注方案，并提供所用材料的理化指标检验质量证明书以及浇注时间、脱模时间、烘烤时间等指标。

2、乙方负责各种耐火材料的供应，需按渣铁沟的需求计划100%按时提供所需的耐火材料，有良好的应急保证供应能力；具备良好的施工能力，能够及时处理施工中出现的各种问题；能跟随其产品的使用情况，处理质量异议，并根据使用情况持续改进，提供施工指导书，提供产品质量保证书。

3、甲方有权对乙方提供的耐火材料产品进行抽检。对于任何一批耐火材料产品，甲方若发现不能满足使用要求，必须马上通知乙方到现场共同处理，经双方确认所提供耐火材料不能满足技术要求，并将影响甲方生产稳定，乙方必须及时更换该批耐火材料产品，并且不能影响甲方的正常生产，同时视情节按相关管理办法予以处理。

4、乙方所提供的耐火材料必须满足甲方的技术要求，如果乙方需变更相关产品标准的，应以书面形式向甲方提出并按甲方相关规定办理变更手续，否则，除按甲方的相关规定进行考核外，甲方还保留追究乙方承担相应的违约赔偿的权利。

5、耐火材料在甲方使用过程中产生的问题，乙方应配合甲方做好事故的调查和原因分析，当确认事故责任后，由责任方承担相应的损失。

6、乙方负责所承包主铁沟、渣铁沟、摆到流嘴的正常安全使用，由于乙方的原因出现主铁沟、渣铁沟、摆动流嘴不能正常使用和漏铁事故，所造成的损失由乙方全额赔偿。

7、乙方所提供的耐火材料必须满足甲方的技术要求，由于乙方所提供的耐火材料质量不能满足甲方技术要求而影响高炉的正常生产秩序，甲方有权根据影响的程度对乙方进行相应考核；

9、乙方在主铁沟、渣铁沟、摆动流嘴施工过程中，经甲方验收后方可进行浇注作业；

10、由于乙方原料质量、施工质量及维护质量造成主铁沟及渣铁沟必须进行大拆作业时，大拆所需要的所有浇注料由乙方自行承担，焊接、砌筑施工由乙方负责。

11、乙方对浇注料等散料进行技术调整必须经甲方同意后方可进行，新配方浇注料不允许在主铁沟内试用。

三、现场管理

1、沟子休止后乙方应及时进行打水冷却，并做到沟内不能有积水。

2、沟子休止后，甲方必须协助乙方及时放净沟内残渣铁。

3、解体作业：在乙方将沟子解体后，负责清理沟子内残存料，甲方负责及时将沟内大块废料装车运走，结束后双方要检查确认。乙方在解体主沟，渣铁沟子期间，必须使用专用护栏，做好区域划分和隔离，在施工期间要保证现场卫生整洁,物品工具摆放整齐，做到日清日结不能扬尘。

4、乙方负责总体承包项目所需各项耐材供应、检测、砌筑、维护、运行管理、现场技术服务等内容，确保满足甲方生产工艺对耐材的使用要求。

5、甲方提供乙方所需的水、电、煤气、压缩空气、起重机、挖掘机、叉车、现场材料临时堆放地，乙方负责提供搅拌机、打夯机及施工用的各种模具，并负责提供烘烤沟子用的烘烤器、胶管及浪板。

6、乙方负责存放在现场的耐火材料和施工设备的保管，丢失或损坏由乙方自行负责。

7、沟子浇注作业期间和作业前后，现场设备、模具和浇注料等物品摆放要整齐，现场环境卫生及时进行清理，清理期间不允许扬尘。浇注养生结束后乙方应派人进行烘烤作业的管理。烘烤作业需设有专人负责管理（2人以上互保）。

8、日常生产时，乙方要派专人进行点检维护。在点检过程中发现局部侵蚀需要进行修补作业的，乙方应在规定的时间内完成。

9、放砂口和堵砂口眼作业由承包方进行操作，高炉负责技术指导。

10、下渣水冷嘴由承包方负责更换，高炉人员负责技术指导，无特殊情况不准白天放砂口。

11、铁沟溜嘴更换由承包方进行操作，高炉负责技术指导。

12、摆动溜嘴更换作业由高炉人员负责，承包方协助。摆嘴拆扒、浇注和烘烤由承包方负责，摆嘴拆扒程度由高炉负责技术监督，并与承包方共同确认。

13、铁口泥套制作由承包方操作，高炉负责技术指导，维护用料由承包方提供。

14、日常沟子维护和检查，承包方要有专人负责。在炉前沟子检查有问题或有紧急事故时（无论中夜班或节假日），高炉负责人员必须到场，同时承包方负责人和其他维护人员也必须到场，按高炉要求对事故进行处理，承包方协助，保证高炉正常生产不受影响。

15、备料问题：为预防高炉有紧急事故和便于中夜班、节假日沟子维护，要求高炉必须有备用的耐材散料；对于乙方供料甲方操作的耐火材料必须保证现场有充足的备料，确保生产正常使用。

16、沟子日常管理当中，承包方需保证6人以上的人员维护力量，并且组织开班前会，并按要求做好记录。

17、承包方指定持证人员操作天车，承包方作业人员必须有1人具有吊车特种作业证和1人具有指吊特种作业证，确保随时进行吊车操作及正常吊装作业，如发生设备损坏及人身事故等由包保方负责赔偿。

18、沟子浇注期间承包方要遵守各项规章制度，严禁在现场吸烟，要保持现场卫生清洁等，否则严肃考核。

19、乙方存放在现场的耐火材料和施工设备由乙方自己保管，丢失或损坏由乙方自己负责。

20、每年合同到期交接时，新合同方执行铁沟大拆工作。

四、安全管理

1、炼铁模块必须按照区域负责制的要求，负责安全交底和监督。如存在安全隐患，要有防范措施和必要的安全监护。

2、乙方在高炉区域作业，必须遵守厂区安全规程相关安全规定并签定安全环保等有关协议。乙方工作人员进入现场工作前，必须接受炼铁模块安全教育交底和监督，否则，一切后果自负。乙方在现场作业时必须服从炼铁模块的计划安排和现场指挥，不得以任何借口延误生产，做到文明施工，确保工作场地清洁。如乙方在现场作业违反操作和安全规程，造成的事故和损失由乙方承担责任。

3、乙方人员应严格遵守甲方有关安全、环保、文明生产、防火、保卫、交通等有关规定，工作过程中发生的人身事故、设备事故均由乙方自行承担相关责任和损失。给甲方造成影响或损失的，必须接受甲方的考核，并赔偿甲方因此造成的损失。

4、乙方应保证好对送货车辆污染的控制，同时应配合甲方厂区内的环境卫生，维护甲方的厂容厂貌和现场的整洁。

第七条 验收标准和方法（质量、数量、工期等要求）

1、验收标准: 国家、行业相关标准，甲方及其所属基层单位的相关规章制度、标准、规程、作业计划和本合同要求等。

2、验收方法:甲方根据生产需要适时对乙方的作业本协议要求验收。对于乙方作业不符合要求的，甲方责令乙方限期返工、整改；对于因乙方原因造成影响和后果的，依据本协议相关考核管理要求处理。

第八条 费用及结算时间、方式

1、产量结算：以吨铁承包价格及产量月报表数据为依据形成结算报告及签证单，乙方于每月20日前到甲方所属的各基层单位签证后，报送经营管理中心，按甲方规定的吨铁结算方式进行结算。

2、由于高炉出铁场工艺特点限制，上一合同周期主沟通铁未结束的，下一年度继续通铁使用，直到该主沟通铁结束为止，期间吨铁结算价格执行上一周期合同价格。

第九条 相关标准

1、乙方负责主铁沟、渣铁沟清理、支模、浇注、脱模烘烤及现场清理。施工工具由乙方自备，所需特殊设备由乙方自备；

2、主铁沟通铁量：1#主铁沟一次通铁量≥12万吨；2#、3#主铁沟一次通铁量≥15万吨；一次性通铁量必须≥10万吨以后允许放砂口检查处理。

3、摆动溜嘴：通铁量8万吨视为合格。

4、铁口泥套通铁量：与主铁沟检修同步。

5、支铁沟通铁量要求与主沟同步。

6、渣沟通铁量要求与主沟同步。

7、铁沟溜嘴：使用时间≥20 天

8、砂坝用料：确保能够叠住砂坝，保证生产使用要求。

9、共用渣沟：新浇注共用渣沟侵蚀＞200mm时需进行修补。

10、乙方负责铁沟清理、支模、浇注、脱模、烘烤及现场清理等工作，中修检修工期要求7天之内必须具备使用条件，大拆检修工期要求10天之内具备使用条件，甲方负责验收使用。

11、施工标准：主铁沟两侧浇注有效宽度＞450㎜，主铁沟底部浇注有效高度＞200㎜；流铁沟两侧浇注有效宽度＞150㎜，流铁沟底部浇注有效高度＞300㎜

12、主铁沟终止使用标准：主铁沟两侧新浇注工作层有某一处剩余150㎜时，经甲乙双方共同确认并签字后停止使用。

13、甲乙方要建立沟子施工、维修、检查、更换、烘烤使用记录，并且要保证记录的内容真实。

14、如果由于质量原因导致一条主铁沟未达规定通铁量提前停场，则另一条主铁沟必须能够立即具备改场条件，以保证高炉顺行不受影响。

15、主铁沟每5次中修大拆一次，大拆主铁沟必须先浇注永久层，再浇注工作层，在主铁沟拆扒过程中，主铁沟拆扒程度，要以铁沟实际状态及高炉要求进行作业，主铁沟大拆结束必须经高炉主管技师、高炉负责人验收合格方可进行施工浇注。

16、每次大拆主沟，实地量尺并拍照留存，由高炉技师及承包厂家共同确认并影像存档。

17、主铁沟大拆补量标准：按照大拆的主铁沟前5次中修耐材实际使用量的平均值为基数，多出部分由甲方补量。

第十条 考核管理

1、中修检修工期要求7天之内必须具备使用条件，大拆检修工期要求10天之内具备使用条件，如没有达到工期要求，每推迟一天，扣款10000元。

2、主铁沟通铁量要求：1#主铁沟一次通铁量≥12万吨；2#、3#主铁沟一次通铁量≥15万吨，各主铁沟通铁量每降1吨考核承包方5元。

3、摆动溜嘴通铁量与主铁沟同步，摆动溜嘴使用数量要求：每个使用周期≤1个，每超1个考核5000元，同时如因乙方原因造成生产事故，依据相关事故管理办法进行处理。

4、铁口泥套通铁量与主铁沟同步，达不到通铁量要求一次考核5000元。同时如因乙方原因造成生产事故，依据相关事故管理办法进行处理。

5、支铁沟通铁量要求与主沟同步。由于支铁沟质量原因造成单场出铁或使用其他铁口出铁，考核承包方10000元。同时如因乙方原因造成生产事故，依据相关事故管理办法进行处理。

6、渣沟通铁量要求与主沟同步。由于下渣沟质量原因造成单场出铁或使用其他铁口出铁，考核承包方10000元。同时如因乙方原因造成生产事故，依据相关事故管理办法进行处理。

7、铁沟溜嘴使用时间≥20天，达不到要求考核1000元，同时如因乙方原因造成生产事故，依据相关事故管理办法进行处理。

8、每个摆动溜嘴拆扒浇注作业必须保证10天内具备使用条件，如因乙方原因导致备用摆动溜嘴不能及时投入使用，考核乙方5000元。

9、砂坝用料必须保证叠住砂坝，确保生产使用要求，如因产品质量原因导致叠不住砂坝出现过铁情况，每次考核1000元，同时如因乙方原因造成生产事故，依据相关事故管理办法进行处理。

10、放砂口检查要求中修后在通铁量10万吨以后进行一次操作，如因乙方质量原因未到达10万吨通铁量即进行放砂口检查及修补作业，考核乙方5000元/次；放砂口检查及修补作业时间不得超过4h。如因乙方原因放砂口检查及修补作业超过4h，每超1h考核乙方2000元。

11、堵砂口眼作业必须保证满足高炉正常生产使用，若因物料质量或施工质量原因导致砂口异常，一次考核2000元，同时如造成生产事故，依据相关事故管理办法进行处理。

12、由于乙方原因维护沟子时造成高炉出铁秩序混乱、连出或晚点考核5000元/次；

13、由于乙方放砂口检查造成连出考核5000元/次；

14、乙方所承包的主铁沟（包括砂口眼）、渣铁沟及摆动流嘴，发生险肇事故但没有造成后果的，按当期结算通铁量的50%进行考核；如发生第二次险肇事故但没有造成后果的，当期通铁量一律不予结算；

15、无论是主铁沟（包括砂口眼）渣铁沟及摆动流嘴发生漏铁事故，除按事故造成损失级别进行相应的考核，当期通铁量不予结算；

16、检查台账发现没有记录考核甲方、乙方双方各500元/次；台账记录不全或不及时的考核甲方、乙方双方各200元/次；

17、砂口不允许过渣，发现过渣主铁沟立即停用。过渣考核2000元/罐，由于过渣造成凝盖考核5000元/罐，由于过渣造成铁罐扣砣的，按公司相关规定加倍考核。

18、由于支铁沟、下渣沟质量原因造成单场出铁，考核承包方10000元/次。

19、发现乙方有能源浪费现象考核承包方1000元/次，高炉500元/次。

放砂口作业必须使用专用工具，防止粉尘超标排放，造成粉尘超标排放的考核5000元/次，被公司考核曝光的，所有的考核由乙方承担并加倍考核。

20、搅拌机使用后要求设备清理干净，清理不净考核500元/次。

21、耐材备料要求及考核：

| 序号 | 耐材名称 | 最低库存量（吨） | 未达到最低库存要求考核金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主铁沟浇注料 | 保证浇注铁沟及套补沟子前3天料到现场 | 1000 |
| 2 | 支铁沟浇注料 | 15 | 1000 |
| 3 | 摆动溜嘴浇筑料 | 20 | 1000 |
| 4 | 铁口泥套浇注料 | 2 | 1000 |
| 5 | 无沥青捣打料 | 20 | 1000 |
| 6 | 铁沟溜嘴 | 5 | 1000 |
| 7 | 沟泥 | 20 | 1000 |
| 8 | 堵眼料 | 1 | 1000 |

22、本协议所约定的由甲方提供的设备设施，由甲方进行维护，乙方使用过程中必须按相关操作规程及甲方相关要求进行操作，如因乙方原因导致损坏、使用寿命降低等情况，依据损耗价值及所影响的其他价值进行考核。

23、由于乙方原因给甲方造成的生产、质量、设备、安全、环保、火灾等各类事故依照公司«事故管理办法»的规定对事故等级进行评估和考核，具体核减如下：出现一级、二级、三级、四级、五级、六级、七级事故一起，分别否决该条主沟承包作业费用的0.5%、1%、3%、5%、6%、8%、10%；由于乙方原因造成甲方人员受伤害，乙方应按国家相关政策给予甲方相应的经济赔偿。事故严重者取消下一次竞标资格。

24、以上所涉及的费用考核，在结算时由甲方进行汇总，按当期实际单价（不含税）进行产量折算，根据折算量进行扣量处理。

第十一条  提前终止乙方承包合同标准

1、无论是主铁沟（包括砂口眼）渣铁沟及摆动流嘴发生漏铁事故，无论事故是否造成损失，一律提前终止乙方承包合同并取消下一次竞标资格。

2、乙方所承包的主铁沟（包括砂口眼）、渣铁沟及摆动流嘴，发生险肇事故但没有造成后果的，允许整改一次；如发生第二次险肇事故，无论是否造成后果，一律提前终止乙方承包合同并取消下一次竞标资格；

4、乙方日常维修、维护期间，累计三次没有达标准要求的，造成高炉减风、减氧或单场连出，影响高炉正常生产秩序的，除按规定考核之外，一律提前终止乙方承包合同并取消下一次竞标资格；

5、乙方所承包的主铁沟、渣铁沟及摆动流嘴累计二次没有达到通铁标准的，一律提前终止乙方承包合同并取消下一次竞标资格；

第十二条  其他

1、解释权

本实施细则由鞍钢集团朝阳钢铁有限公司炼铁模块制定，本实施细则解释权属鞍钢集团朝阳钢铁有限公司炼铁模块。

2、乙方提出退出，必须提前2个月通知甲方。

3、未尽事宜

若有特殊情况超出本管理办法的内容，由鞍钢集团朝阳钢铁有限公司经营管理中心、炼铁模块和承包方进行协商解决。

协议单位签字

（甲方）

鞍钢集团朝阳钢铁有限公司炼铁模块（盖章）

主管领导：（签字）

业务负责人：（签字）

业务联系电话：

年  月  日

（乙方）

有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

业务联系电话：

年  月  日